西永综保区进口整车展示及存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程第三方涉轨监测

竞争性比选文件

比   选   人：重庆科学城城市建设集团有限公司（盖单位公章）

2025年11月

目  录

第一章 竞争性比选公告	5

第二章  竞选人须知	9

第三章 评选办法（经评审的最低投标价法）	24

第四章 合同条款及格式	28

第五章  技术标准和要求	47

第六章 竞选文件格式	48

第一章 竞争性比选公告

西永综保区进口整车展示及存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程第三方涉轨监测

比选公告

1、比选条件

本比选项目为西永综保区进口整车展示及存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程第三方涉轨监测项目，项目业主为重庆西永微电子产业园区开发有限公司,资金来自企业自筹。比选人为重庆科学城城市建设集团有限公司，该项目现已具备比选条件，现特邀请有兴趣的潜在竞选人参与竞选。

2、项目概况与比选范围

2.1工程地址：高新区曾家镇，西接广达生活区一期 A 线道路，东向止于寨山坪山脚。

2.2建设规模及内容：西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程-广达生活区 A 线道路东延段工程全长约 840 米，道路等级为城市主干道，双向六车道，标准路幅宽度为 38m。包括但不限于海绵城市、沿线包含一条全长约 1.66km 的电力隧道、岩土工程、交通工程、照明工程、景观工程等。根据重庆市城乡建设委员会《重庆市轨道交通控制保护区管理办法》(渝建发〔2018〕295号)等规定：在轨道控制保护区范围内的建设项目，项目建设单位应在项目开工前会同轨道交通建设或运营单位制定对轨道交通设施的安全保护方案，并按规定委托具有相应资质的第三方监测机构就项目建设对轨道交通设施影响编制第三方监测方案。

2.3比选范围：完成本项目建设范围内的涉轨监测服务工作，对轨道交通结构设施、围（支）护结构体系、地下水、周边环境及岩土体等的变化情况按一定的周期进行量测、巡查、分析和反馈监测成果，以及国家标准和地方规范要求必须监测的内容，包含但不限于现状摸排、基准网建立及观测、水平及竖向位移、结构监测、净空收敛、倾斜、裂缝测量、宏观巡查、仪器设备安设、方案编制及审查、其他技术工作等以及其他全部相关工作，前述监测内容并非完全列举，具体监测范围及要求应符合强制性质量标准，符合国家、重庆市相关法律法规、技术标准、规范、规程以及设计要求，并达到验收合格标准。 竞选人应当根据施工图及工程施工现场需要编制监测方案，合理布置监测点位、监测内容及监测频率等。（注：竞选人以实现监测效果，确保工程施工安全为目的，根据相关文件要求自行编制监测方案，实施、完善监测点设置，合理调整监测频率和监测期数，满足相关规范要求，并按实结算）。具体包含按国家相关规范及设计要求完成施工图范围内的所有内容、比选文件、比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容及其它保证施工顺利进行的各种协调工作等。

2.4服务期：完成项目施工阶段、竣完工验收阶段、缺陷责任期以及轨道运营期限1年内应进行涉轨监测的全部服务。其中，施工工期暂定540日历天（具体以施工项目实际开工，竣工验收之日为准，监测服务期以实际工期为准），缺陷责任期24个月，轨道运营期限1年（以轨道实际开始运营起始时间为准计算1年）。具体监测开始时间以委托方通知为准，承担方未经委托方允许擅自开工监测的，委托方不予认可。承担方应在监测工期内向委托方提交经轨道产权单位及相关主管部门（如有）审批通过的监测方案，监测频率按有关规定执行及批准的监测方案执行，并向委托方提供满足规范要求的监测报告。

2.5质量标准：达到国家和重庆市现行有关技术规范和质量标准要求，并达到合格标准。

3、竞选人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，竞选人应满足下列资格条件：

（1）具备有效的营业执照。

（2）竞选人须同时具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质和测绘主管部门颁发的测绘乙级及以上资质。

3.2本次比选不接受联合体竞选。

4、竞争性比选文件的获取

4.1 竞争性比选文件获取时间：2025年 11 月 20 日起至2025年 11 月  26 日 12 时 00 分（北京时间）止。

4.2竞争性比选文件获取方式：本项目比选不需报名，开标时直接竞选。凡有意参加竞选者，请于2025年 11月 20 日起，在“重庆科学城城市建设集团有限公司官网http://www.cqgkt.com”下载比选文件、答疑、补遗、比选控制价等开标前的有关资料，无论下载与否均视为竞选人全部知晓有关比选过程和事宜。自公告发出之日起，各竞选单位应随时关注比选文件及相关修改内容。

4.3 竞选人在收到竞争性比选文件后，应检查竞争性比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025年 11 月 26 日 17 时 00 分（北京时间）前向比选人提出书面质疑，过期不再受理。

4.4 比选人于2025年 11 月 27 日  17  时 00 分（北京时间）前统一回复答疑和补遗。答疑补遗内容对竞选文件编制有重大影响的，比选会议时间将顺延。

5、竞选文件的递交

5.1竞选文件递交时间及地点：2025年  11  月  28  日 09  时30分至2025年 11 月28日 10 时00分，地点为重庆高新区金凤镇高新大道6号西区孵化楼2号楼201室（高德导航搜索“重庆高新区管委会 ”即可到达）。

5.2竞选文件递交截止时间：2025年 11 月 28 日 10  时00分（北京时间）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

6、发布公告的媒介

本次比选公告在“重庆科学城城市建设集团有限公司http://www.cqgkt.com”网上发布。

7、其他

为避免错过比选时间，建议各竞选人在竞选文件递交当日提前到场办理入场登记手续。

8、联系方式

比选人：重庆科学城城市建设集团有限公司

地址：重庆高新区金凤镇高新大道6号西区孵化楼

联系人：聂老师

联系电话：023-68186039

比选代理机构：重庆图瑞达建筑工程咨询有限公司

地址：重庆市高新区含谷镇高龙大道（延长段）377号

联系人：周老师

联系电话：13629705703

第二章  竞选人须知

1、项目名称

西永综保区进口整车展示及存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程第三方涉轨监测。

2、项目地址

高新区曾家镇，西接广达生活区一期 A 线道路，东向止于寨山坪山脚。

3、资金情况

业主自筹。

4、建设规模、比选范围及服务期、质量标准

4.1建设规模及内容：西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程-广达生活区 A 线道路东延段工程全长约 840 米，道路等级为城市主干道，双向六车道，标准路幅宽度为 38m。包括但不限于海绵城市、沿线包含一条全长约 1.66km 的电力隧道、岩土工程、交通工程、照明工程、景观工程等。根据重庆市城乡建设委员会《重庆市轨道交通控制保护区管理办法》(渝建发〔2018〕295号)第十八条规定：在轨道控制保护区范围内的建设项目，项目建设单位应在项目开工前会同轨道交通建设或运营单位制定对轨道交通设施的安全保护方案，并按规定委托具有相应资质的第三方监测机构就项目建设对轨道交通设施影响编制第三方监测方案。

4.2比选范围：完成本项目建设范围内的涉轨监测服务工作，对轨道交通结构设施、围（支）护结构体系、地下水、周边环境及岩土体等的变化情况按一定的周期进行量测、巡查、分析和反馈监测成果，以及国家标准和地方规范要求必须监测的内容。包含但不限于现状摸排、基准网建立及观测、水平及竖向位移、结构监测、净空收敛、倾斜、裂缝测量、宏观巡查、仪器设备安设、方案编制及审查、其他技术工作等以及其他全部相关工作，前述监测内容并非完全列举，具体监测范围及要求应符合强制性质量标准，符合国家、重庆市相关法律法规、技术标准、规范、规程以及设计要求，并达到验收合格标准。 竞选人应当根据施工图及工程施工现场需要编制监测方案，合理布置监测点位、监测内容及监测频率等。（注：竞选人以实现监测效果，确保工程施工安全为目的，根据相关文件要求自行编制监测方案，实施、完善监测点设置，合理调整监测频率和监测期数，满足相关规范要求，并按实结算）。具体包含按国家相关规范及设计要求完成施工图范围内的所有内容、比选文件、比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容及其它保证施工顺利进行的各种协调工作等。

4.3服务期：完成项目施工阶段、竣完工验收阶段、缺陷责任期以及轨道运营期限1年内应进行涉轨监测的全部服务。其中，施工工期暂定540日历天（具体以施工项目实际开工，竣工验收之日为准，监测服务期以实际工期为准），缺陷责任期24个月，轨道运营期限1年（以轨道实际开始运营起始时间为准计算1年）。具体监测开始时间以委托方通知为准，承担方未经委托方允许擅自开工监测的，委托方不予认可。承担方应在监测工期内向委托方提交经轨道产权单位及相关主管部门（如有）审批通过的监测方案，监测频率按有关规定执行及批准的监测方案执行，并向委托方提供满足规范要求的监测报告。

4.4质量标准：达到国家和重庆市现行有关技术规范和质量标准要求，并达到合格标准。

5、竞选人资格要求

5.1资质条件及营业执照

（1）具备有效的营业执照。

注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。

（2）竞选人须同时具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质和测绘主管部门颁发的测绘乙级及以上资质。

注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件。

5.2财务要求

2022年、2023年、2024年的年度财务状况不亏损。

注：竞选人须在投标文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

5.3业绩要求

（1）业绩时间要求：2022年1月1日起至竞选截止日止（以合同签订时间为准）的1个城市轨道交通工程监测业绩。

（2）业绩规模要求：

工程类别：城市轨道交通工程

监测合同金额：20万元及以上

注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供该业绩的合同复印件。若提供的上述业绩证明材料不能体现合同签订时间、工程类别、监测合同金额，应提供业主证明。不满足上述业绩要求的业绩无效。

竞选人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。当上述业绩证明材料体现的合同签时间、工程类别、监测合同金额等信息不一致时，按不利于竞选人的原则进行解释。

5.4竞选截止日竞选资格情况

竞选人自行承诺不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域比选投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺，格式自拟。

5.5项目负责人要求

（1） 竞选人拟派的项目负责人具有注册土木工程师（岩土）专业执业资格或注册测绘师执业资格，具有工程类高级及以上技术职称，且为竞选人本单位在职员工。

注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的拟派项目负责人的职称证、身份证、注册证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。

5.6其他要求

（1）项目技术负责人：

竞选人拟派的项目技术负责人具有工程类高级及以上技术职称，且为竞选人本单位在职员工。

注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供拟派技术负责人身份证、职称证及竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。

（2）主要管理人员：

投入本项目的技术人员至少5名，应具有工程类初级及以上技术职称，且为竞选人本单位在职员工。

注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供拟派人员身份证、职称证及竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。

（3）委托代理人：

委托代理人必须为竞选人本单位人员。

注：竞选人须在竞选文件资格审查部分提供授权委托书及竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料。否则，将由评选委员会作无效处理。

特别提醒：

（1）上述所须提供的相关证明材料均为复印件（或扫描件），须加盖竞选人单位公章，由竞选人编入竞选文件资格审查部分中。上述资格要求若有一项不满足则竞选文件由评选委员会作无效处理。

（2）比选人将进一步核查竞选人在竞选文件中的提供的资料，若在评审期间有竞选人投诉并经查实或评选委员会发现竞选人提供了虚假资料或虚假承诺，将对竞选人的竞选文件作无效处理，并没收其竞选保证金；若在评审结果公示期间或合同谈判过程中有竞选人投诉或经比选人核查，并查实中选人提供了虚假资料或虚假承诺，将取消其中选资格并没收其竞选保证金；若在合同实施期间发现竞选人提供了虚假资料或虚假承诺，比选人将有权终止合同并没收其履约保证金。

（3）本竞争性比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②项目负责人、项目技术负责人、主要管理人员、委托代理人的养老保险证明期限至少包含2025年10月的养老保险。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

6、竞选文件的质疑、答疑和补遗

6.1竞选人在收到竞争性比选文件后，应检查竞争性比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025年    月     日17时00分（北京时间）前向比选人提出书面质疑，过期不再受理。

6.2比选人应于2025年      月      日17时00分（北京时间）前统一回复答疑和补遗。答疑补遗内容对竞选文件编制有重大影响的，比选会议时间将顺延。

7、竞选文件组成

竞选文件应包括下列内容：

7.1竞选函部分（含资格审查部分）

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）低价风险担保提交承诺书（如有）

（四）竞选人基本情况表

（五）项目管理机构

（六）财务要求

（七）类似项目情况表

（八）承诺

（九）其他资料

8、竞选报价

8.1本项目涉轨监测费采用固定包干总价报价，报价按依据《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格【2002】10号文件里面关于测量的收费条款，并根据监测方案、国家有关监测费用定额结合自身实力，合理报价。报价中应包含监测人员、设备、材料、管理费、外业监测、数据处理、提交资料，与设计单位、施工单位的配合、后续服务、风险、责任、利润、税金等完成监测内容所涉及的一切费用。

8.2 本项目投标报价应综合考虑竞选人派驻现场所有人员的住宿费、水电费、交通费、通讯费、税金、利润、开办费、技术措施费、机械设备进出场费、管理费、外业监测、数据处理、提交资料，与设计单位、施工单位的配合、后续服务、风险费、政策性文件规定费用等一切因实施本工程监测服务产生的全部费用。本工程监测费用在合同实施期间不因工程的工期延长等因素而调整。

8.3竞选人的投标报价，应是完成合同条款上所列比选项目范围及监测服务期内的全部，不得以任何理由予以重复，作为竞选人计算监测费总价的依据。

8.4竞选人必须严格按照图纸和比选人的要求提供服务，并符合现行的相关规范的要求。否则，一切后果由竞选人负责。凡服务中出现质量问题，竞选人必须无条件按比选人提出的整改方案处理，整改所需费用由竞选人负责，否则，视竞选人违约，一切损失和后果由竞选人负责。

8.5 竞选人的监测方案必须满足相关规范和设计要求，如果需要监测项目的施工方案发生变更，竞选人的监测方案和测试内容应作相应调整，但监测费用不变。比选人、设计单位、施工单位最终审查通过的施工监测方案或测试内容有可能由于施工要求或专家评审等原因在施工过程中进行调整（如增加布点和监测频率等），竞选人应无条件接受并考虑该风险，比选人并不会因此增加监测费用。

8.6 竞选人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

8.7 本工程涉轨监测费比选总报价最高限价金额为278118.00元（大写：贰拾柒万捌仟壹佰壹拾捌元整）。竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则，其投标文件按否决投标处理。

9、竞选有效期

90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。

10、竞选保证金

10.1竞选保证金交款形式及要求：

（1）竞选保证金以现金形式随竞选文件一同递交。

（2）竞选保证金的金额：10000.00元整。

（3）竞选保证金装入各竞选人自备的信封中，信封上注明“西永综保区进口整车展示及存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程第三方涉轨监测项目竞选保证金”及竞选人单位名称，封口处加盖竞选人单位公章。未按上述要求提交竞选保证金的当场退还其竞选文件。

（4）竞选保证金有效期与竞选有效期一致。

10.2竞选保证金的退还

评选结束后退还除中选候选人以外其余竞选人的竞选保证金，合同签订后后退还中选候选人的竞选保证金。

11、履约保证金及低价风险担保

11.1履约保证金

（1）履约保证金的形式：现金（对公银行转账）。

（2）履约保证金的金额：中选总价的5%；

账户名称：重庆科学城城市建设集团有限公司

账号：50001033600050216755

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝康居西城支行

（3）履约保证金提交时间：中选公示结束后3个工作日内，中选人向比选人提交履约保证金，对未缴清履约保证金的，不得与其签订合同。

（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至提交所有合格的监测报告之日止。

（5）违约责任：如中选人未按以上规定时间缴纳履约保证金，比选人将视其为不诚信行为，并作为无故弃选处理，取消其承担方资格，没收竞选保证金。

（6）履约担保的退还时间：提交所有合格的监测报告且竞选人提出书面退还申请后28日内一次性无息退还。

（7）履约担保的范围：承担方未按照中选通知书、比选文件和投标竞选文件约定与委托人签订合同或未按签订合同的约定履行相关义务，应当向委托人承担的违约责任和赔偿因此造成的一切损失、利息等，以及委托人为实现前述债权而支出的律师费、仲裁费/诉讼费、差旅费、保全担保费、保全费、执行费、鉴定费等实现债权的全部费用。

11.2低价风险保证金

（1）低价风险保证金：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，比选人将不退还其竞选保证金。

（2）中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

①低价风险保证金的形式：现金（对公银行转账）。

②低价风险保证金的金额：低价风险保证金金额为超过15%部分的3倍，低价风险保证金金额=（总价最高限价×85%-中选价）×3，且最高不超过总价最高限价的85%。

账户名称：重庆科学城城市建设集团有限公司

账号：50001033600050216755

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝康居西城支行

（3）低价风险保证金的提交时间：中选公示结束后3个工作日内，中选人向比选人提交低价风险保证金，对未缴清低价风险保证金的，不得与其签订合同。

（4）低价风险保证金的期限：自低价风险保证金生效之日起至提交所有合格的监测报告之日止。

（5）如中选人未按以上规定时间缴纳低价风险保证金，比选人将视其为不诚信行为，并作为无故弃选处理，取消其承担方资格，没收竞选保证金。

（6）低价风险保证金的退还时间：提交所有合格的监测报告且竞选人提出书面退还申请后28日内一次性无息退还。

（7）低价风险担保的范围：承担方未按照中选通知书、比选文件和投标竞选文件约定与委托人签订合同或未按签订合同的约定履行相关义务，应当向委托人承担的违约责任和赔偿因此造成的一切损失、利息等，以及委托人为实现前述债权而支出的律师费、仲裁费/诉讼费、差旅费、保全担保费、保全费、执行费、鉴定费等实现债权的全部费用。

12、竞选文件的编制、份数、装订及密封

12.1签字盖章要求：

竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，竞选文件须由竞选人的法定代表人或其委托代理人签字、盖竞选人单位公章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖竞选人单位公章。

12.2竞选文件的份数：

（1）竞选函部分（含资格审查部分）：一式二份,正本一份，副本一份；

（2）电子竞选文件U盘（或光盘）2份（包含竞选文件的所有内容盖章扫描件）。

注：正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖竞选人单位公章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

12.3装订要求：

（1）装订要求：应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录。

12.4竞选文件的密封：

（1）电子竞选文件U盘或光盘表面须粘贴标签并注明项目名称、竞选人名称、并加盖竞选人单位公章。

（2）竞选函部分（含资格审查部分）装入“竞选文件”袋中，密封并在袋上封口处加盖竞选人单位公章。

电子竞选文件U盘（或光盘）装入“竞选文件”袋中，密封并在大袋上加盖竞选人单位公章。

12.5封套上写明：

“竞选文件”袋封套应写明以下内容：

项目名称：

竞选人名称：                （加盖竞选人单位公章）

竞选人地址：

竞选文件在   年      月       日  10 时  00 分前不得开启

竞选文件没有按上述规定密封，该竞选文件将被拒绝接收。

12.6比选时间

（1）比选时间： 2025年     月     日  10  时 00 分。

（2）竞选文件递交时间：2025年     月     日 09  时30分至2025年     月    日 10  时00分。

（3）比选地点：重庆高新区金凤镇高新大道6号西区孵化楼2号楼201室（高德导航搜索“重庆高新区管委会 ”即可到达）。

13、比选程序

主持人按下列程序进行比选：

13.1宣布会场纪律；

13.2宣布比选人、记录人、监督人等有关人员姓名；

13.3公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认法定代表人或其授权代表人是否到场。

13.4核验参加比选会议的竞选人代表的手持件，以确认其身份合法有效。若核验不合格或未提供资料核验的，竞选文件将不予以开启。

- 委托代理人参与竞选的：应提供法定代表人身份证明（原件）、授权委托书（原件）、本人二代身份证（原件）、竞选人本单位为其缴纳至少包含2025年10月养老保险缴费证明材料复印件并加盖竞选人单位公章。

- 法定代表人参与竞选的：应提供法定代表人身份证明（原件）、本人二代身份证（原件）。

13.5核验竞选保证金的缴纳情况，未足额缴纳竞选保证金的竞选文件，不予开启，当场退还其竞选文件。

13.6密封情况检查：竞选人推荐的代表检查所有竞选文件的密封情况并确认；

13.7公布最高限价；

13.8开启竞选文件顺序：随机开启；

13.9开启竞选文件袋，公布竞选人名称、项目名称、竞选报价、项目负责人、服务期等内容；

13.10竞选人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

13.11会议结束。

14、评选委员会的组建

评选委员会的构成：3人或3人以上的单数。

评选委员会确定方式：由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。

15、中选通知及确认

15.1评选结果经比选人确认后在“重庆科学城城市建设集团有限公司http://www.cqgkt.com”网站上进行公示，公示期不少于3日。公示期结束后3个工作日内，中选人在规定时间内按照竞争性比选文件约定缴纳相关费用和履行完毕竞争性比选文件规定的相关义务后，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。如中选人未履行竞争性比选文件规定的相关义务及未领取中选通知书，将视为无故弃选和不诚信行为，取消其中选人资格，没收其竞选保证金，并按相关规定进行处理。

15.2排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、未按要求提交履约保证金或低价风险担保，或者存在影响中选结果的违法行为等情形不具备中选条件的或者竞选人弄虚作假的，取消其中选人资格，没收其竞选保证金，并按相关规定进行处理。比选人将重新组织比选。

16、签订合同的时间

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30日内订立书面合同。

17、重新比选与二次比选

17.1重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评选委员会评审后否决所有竞选的；

（3）经评选委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评选委员会可以否决全部竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评选委员会可以继续评选并确定中选候选人。

（4）法律法规规定的其他情形。

17.2不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按规定程序开启竞选文件和评选，确定中选人。经评审无合格竞选人的，可不再组织比选。

18、结算及付款方式

详见合同部分

19、比选代理服务费

19.1收费标准：参照国家发展改革委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)等文件,以〔2011〕534号文为收费标准（按差额定率累进法计算）。采用最低价评标法时按收费标准的50%计费，最高不超过10万元，不超过0.3万元按0.3万元收取。

19.2支付方式：由中选人在领取中选通知书之前向代理机构支付比选代理服务费。

20、踏勘现场及其它

20.1本项目不组织踏勘，由各竞选人自行踏勘，踏勘时安全问题由竞选人自行负责。

20.2本项目不接受联合体竞选。

20.3竞选人不得存在下列情形之一：

- 与比选人存在利害关系可能影响竞选公正性的法人、其他组织或者个人；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段提供比选代理服务的；

- 与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

- 财产被接管或冻结的；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时竞选。

20.4对于竞选人围标、串通竞选、提供虚假资料或中选后无故放弃中选以及违反国家相关法律法规规定的行为，其竞选保证金不予退还，记入重庆科学城城市建设集团有限公司的黑名单内，从记入黑名单起3年内，禁止参与重庆科学城城市建设集团有限公司及所有下属公司项目的竞选，并按相关规定进行处理。

有下列情形之一的，属于竞选人围标和相互串通竞选：

- 竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

- 竞选人之间约定中选人；

- 竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选。

- 不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

- 不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

- 不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

- 不同竞选人的竞选文件相互混装；

- 法律法规规定的其他情形。

第三章 评选办法（经评审的最低投标价法）

1、评选办法

本次评选采用经评审的最低投标价法，评选委员会按照本章第二款对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。按照本章第三款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人按报价由低到高推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。若出现竞选人竞选报价相同的，由评选委员会按照竞选人竞选业绩金额由大到小的原则进行排序。

2、报价排序

对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。

3、符合性审查

取报价排序前3名进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、竞选函及竞选报价评审。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。

符合性审查中有任何一项不符合要求，符合性审查不合格，由评选委员会作无效处理。

3.1资格评审标准

（1）营业执照及资质条件：符合第二章“竞选人须知”第5.1项规定。

（2）财务要求：符合第二章“竞选人须知”第5.2项规定。

（3）业绩要求：符合第二章“竞选人须知”第5.3项规定。

（3）竞选截止日竞选资格情况：符合第二章“竞选人须知”第5.4项规定。

（4）项目负责人资格要求：符合第二章“竞选人须知”第5.5项规定。

（5）其他要求：符合第二章“竞选人须知”第5.6项规定。

3.2形式评审标准

（1）竞选人名称：与营业执照及资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。

（2）竞选文件格式：符合第六章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。

（3）竞选文件的签署：竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）须齐全。

（4）委托代理人：竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险。

3.3响应性评审标准

（1）比选内容：符合第二章“竞选人须知”第4.2项规定。

（2）竞选保证金：符合第二章“竞选人须知”第10.1项规定。

（3）权利义务：符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。

（4）实质性要求：符合第二章“竞选人须知”第20.3项规定。本次竞选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。按评选委员会要求澄清、说明或补针正。

3.4竞选函及竞选报价评审标准

（1）竞选函签字盖章：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。

（2）服务期：符合第二章“竞选人须知”第4.3项规定。

（3）质量要求：符合第二章“竞选人须知”第4.4项规定。

（4）竞选有效期：符合第二章“竞选人须知”第9条规定。

（5）竞选总报价：

①竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价。

②竞选总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在竞选函部分中递交递交风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第六章竞选文件格式。

（6）报价唯一：只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

（7）竞选报价算术错误修正：符合第三章“评选办法”第5条规定。

4、评选程序

4.1对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。

4.2根据本章第3条约定进行符合性审查。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。

4.3若上述程序未能评出三名中选候选人，则评选委员会对剩余竞选文件继续按上述第4.2条进行评审，直至评出三名中选候选人，或者评审完所有竞选文件。

4.4因评选委员会作无效处理，导致有效竞选人不足三个的，评选委员会可以否决所有竞选。但是有效竞选人的经济等指标仍然具有市场竞争力，并满足竞争性竞争性比选文件要求的，评选委员会可以继续评选并确定中选候选人。

注：若出现竞选人竞选报价相同的，由评选委员会按照竞选人竞选业绩金额由大到小的原则进行排序。

5、竞选报价算术错误修正

竞选报价由算术错误的，评选委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

6.1竞选报价中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

6.2总报价金额与单价（或费率）计算出的结果不一致的，以单价金额（或费率）为准修正总报价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6、评选结果

6.1评选委员会按经评审的最低投标价法推荐中选候选人。

6.2评选委员会完成评选后，应当向比选人提交书面评选报告和中选候选人名单。

7、无效竞选文件的认定

有下列情况之一者，均视为未响应本项目的竞争性比选文件，由评选委员会作无效处理。

- 竞选文件没有按竞争性比选文件要求加盖竞选人单位公章的；

- 未按竞争性比选文件要求按时递交竞选保证金的；

- 竞选文件未按竞争性比选文件规定的格式和要求填写、编制，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）竞选文件中的竞选报价高于比选人公布的最高限价。

（5）竞选人填报的服务期超过竞争性比选文件规定服务期的；

（6）竞争性比选文件中要求的竞选文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

（7）竞选文件中未按竞争性比选文件要求提供承诺或提供虚假资料的。

（8）竞选文件附有比选人不能接受的条件的；

（9）竞争性比选文件中规定的其它无效条款。

注：竞选人的竞选条件优于竞争性比选文件规定，不得作为无效处理。

第四章 合同条款及格式

西永综保区进口整车展示及存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程

第三方涉轨监测合同

委托方：

重庆西永微电子产业园区开发有限公司（项目业主）

重庆科学城城市建设集团有限公司（代理业主）

承担方：

重庆西永微电子产业园区开发有限公司（项目业主）、重庆科学城城市建设集团有限公司（代理业主）（以下简称委托方）就西永综保区进口整车展示及存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程第三方涉轨监测，通过公开比选方式，确定由××公司 (以下简称承担方)承担。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。

第一条 工程概况

1.1项目名称：西永综保区进口整车展示及存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程第三方涉轨监测

1.2工程建设规模及内容：西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程-广达生活区 A 线道路东延段工程全长约 840 米，道路等级为城市主干道，双向六车道，标准路幅宽度为 38m。包括但不限于海绵城市、沿线包含一条全长约 1.66km 的电力隧道、岩土工程、交通工程、照明工程、景观工程等。根据重庆市城乡建设委员会《重庆市轨道交通控制保护区管理办法》(渝建发〔2018〕295号)等规定：在轨道控制保护区范围内的建设项目，项目建设单位应在项目开工前会同轨道交通建设或运营单位制定对轨道交通设施的安全保护方案，并按规定委托具有相应资质的第三方监测机构就项目建设对轨道交通设施影响编制第三方监测方案。

第二条 工作内容及工期

2.1内容：完成本项目建设范围内的涉轨监测服务工作，以及国家标准和地方规范要求必须监测的内容，对轨道交通结构设施、围（支）护结构体系、地下水、周边环境及岩土体等的变化情况按一定的周期进行量测、巡查、分析和反馈监测成果，以及国家标准和地方规范要求必须监测的内容，包含但不限于现状摸排、基准网建立及观测、水平及竖向位移、结构监测、净空收敛、倾斜、裂缝测量、宏观巡查、仪器设备安设、方案编制及审查、其他技术工作等以及其他全部相关工作，前述监测内容并非完全列举，具体监测范围及要求应符合强制性质量标准，符合国家、重庆市相关法律法规、技术标准、规范、规程以及设计要求，并达到验收合格标准。 竞选人应当根据施工图及工程施工现场需要编制监测方案，合理布置监测点位、监测内容及监测频率等。（注：竞选人以实现监测效果，确保工程施工安全为目的，根据相关文件要求自行编制监测方案，实施、完善监测点设置，合理调整监测频率和监测期数，满足相关规范要求，并按实结算）。具体包含按国家相关规范及设计要求完成施工图范围内的所有内容、比选文件、比选文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容及其它保证施工顺利进行的各种协调工作等。

2.2工期

2.2.1服务期：完成项目施工阶段、竣完工验收阶段、缺陷责任期以及轨道运营期限1年内应进行涉轨监测的全部服务。其中，施工工期暂定540日历天（具体以施工项目实际开工，竣工验收之日为准，监测服务期以实际工期为准），缺陷责任期24个月，轨道运营期限1年（以轨道实际开始运营起始时间为准计算1年）。具体监测开始时间以委托方通知为准，承担方未经委托方允许擅自开工监测的，委托方不予认可。承担方应在监测工期内向委托方提交经轨道产权单位及相关主管部门（如有）审批通过的监测方案，监测频率按有关规定执行及批准的监测方案执行，并向委托方提供满足规范要求的监测报告。

2.2.2 承担方必须根据委托方工程的进度，合理安排监测，不得影响总包工程的施工进度。承担方根据工程进度需求，在接到委托方或施工方通知之日起1天内需开展相关工程监测工作。承担方应在接到委托方或施工方通知之日起20日内完成监测，并向委托方出具合法有效真实的监测报告。

2.2.3 因下列原因且经委托方签证确认，承担方工期可相应顺延：

（1）委托方未能履行本合同规定之责任；

（2）委托方对监测方案进行变更导致监测无法正常进行而影响进度；

（3）人力不可抗拒的自然灾害。

若发生上述原因，未经委托方签证确认，承担方工期不顺延。

2.2.4 本工程工期除按照本条第2.2.3款约定经委托方签证确认后相应顺延工期外，工期不因其他任何因素而顺延，具体包括但不限于：

（1）暴风、暴雨等气候干扰、施工场地及施工扰民等；

（2）施工中可能遇到的交叉作业、现场配合、国家政策、政治性及其他社会活动、市场价格变动等因素引起工期延误。

2.2.5经委托方签证确认工期相应顺延的，委托方不补偿承担方误工机械费、误工人工费等任何费用。

## 第三条 工作内容应遵循如下规范及规定

合同约定的工作内容应遵循如下（包含但不限于）规范及规定，均须达到国家和地方现行有关法律法规规范标准和规定的要求。若相关部门有新的规范、规程、规定、标准，则以新颁布的文件为准。

（1）《中华人民共和国城市规划法》；

（2）《重庆市城乡总体规划（2007－2020 年）》；

（3）《重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（4）《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356-2023；

（5）《建筑基坑工程监测技术标准》 (GB 50497-2019);

（6）基坑支护相关施工图纸；

（7）《建筑变形测量规范》 JGJ8 2016；

（8）《工程测量规范》  GB50026-2020；

（9）《工程测量规范》  GB50026-2007；

（10）《岩土工程安全监测手册》；

（11）《岩土检测试验监测手册》；

（12）《岩土工程勘察规范》（JB50021-2001）；

(13) 《建筑边坡支护技术规范》 DB 50/5018-2001；

(14) 《国家三、四等水准测量规范》 GB/T 12898 - 2009；

（15）《铁路隧道监控量测技术规程》 （ TB10121-2007） ；

（16）《国家一、 二等水准测量规范》 （ GB/T l2897-2006）；

（18） 《岩土工程监测规范》 （ YST5229-2019）；

（19）其他与轨道交通相关的规范、规程、规定、标准等。

## 第四条 承担方的一般义务

承担方向委托方提交下列成果资料，并对其质量负责

在监测过程中，实时对监测结果进行整理分析，信息反馈与成果需按委托方的要求以电话、短信、预警报告、周报及月报的形式送达有关各方，监测报告必须保证及时性。工程结束时，提交完整的

监测总结报告及电子文档。

（1）电话及短信通知

通过量测数据及现场观测发现施工现场存在异常情况，先以电话和短信通知的方式立即报告各方（委托方、施工方、监理人等）， 然后根据异常紧急程度，提出是否召开现场监测会议和提交预警报告。

（2）预警报告

对数据临近预警值的测点进行分析，发现变形较大或异常情况或达到预警指标时,应加大监测频率， 并及时以书面报告形式通知委托方和施工单位，保证工程安全，提出预警和启动预案的建议性意见。

（3）周、月报

施工期间每周提供一次监测周报、每月提供一次监测月报。周、月报提交主要内容包含：施工进度，总结本周（月）监测结果，工程概括，监测依据，监测设备及精度，监测内容及完成工作量，稳定性分析及施工建议等。

（4）监测总结报告

在项目完工后，应及时提交总结报告，报告内容应包含：工程概况、监测目的；监测项目，测点布置；采用的仪器型号、规格及标定资料；数据采集的分析处理；监测资料的分析处理；监测值全过程随工程施工工况变化曲线分析；监测结果评述。施工期结束后一个月内，向委托方提供监测技术总结报告 一式陆份和电子文件贰份。

4.2承担方需遵守委托方现场的管理规定，安全文明监测；严格按国家现行有关技术规范、标准及委托方的有关规定进行监测，提供真实有效、合格的成果报告，并对监测成果的质量负责。

4.3承担方应遵守国家和地方的法律法规、严格按照建设工程质量监测有关规范、标准和规程的要求，在核定的资质范围内开展监测工作；及时向委托方提供各种监测报告，并提供优质监测服务；对监测结果的真实性负责。对发现的重大质量问题（如实际监测结果不符合设计要求），应及时向委托方报告。

4.4承担方应按照委托方的计划要求，配备足够的有资质的技术管理人员，配备满足现场监测要求的实验室或试验设备，按照委托方的进度计划完成各项目的监测工作，以保证各个项目的工程进度。

4.5委托方明确监测标准的情况下，按委托方指定标准进行监测；委托方未明确监测标准的，按工程施工验收规定及相关监测规范性规定的标准执行。如遇有超过承担方监测能力以外的特殊项目，应征得委托方同意后才能对监测项目进行分包。

4.6承担方现场监测时，应明确监测要求。承担方对监测数据和监测报告的真实性和准确性负责；对委托方的技术数据进行保密。

4.7在监测完成后，承担方应在5天内通知委托方此次监测的结果并出具监测报告交委托方；

4.8承担方按工程进度需求、委托方要求或施工方要求及时完成监测工作,并提交有效合格的监测报告。

4.9承担方未经委托方批准，不得转包、分包本合同的监测工作内容。

4.10监测人员现场工作期间，严格遵守本工程的安全管理制度，严防安全事故发生。承担方应为监测人员购买相应的人身保险，因意外、不可抗力、监测人员自身原因、监测人员违反委托方的安全管理制度等致使承担方在监测工作过程中发生人身伤害或造成经济损失，由承担方自行承担相关费用及责任。

4.11监测服务期限内，承担方项目负责人和技术负责人均应保持通讯畅通，如发生地质灾害或极端天气等自然灾害情形或其他任何突发情况时，承担方项目负责人和项目技术负责人应在接到委托方通知后，按委托方书面或口头通知（含微信、短信、电话等任何方式之一）的时间、地点抵达工程项目现场，并按委托方要求开展相关监测工作。

## 第五条 特殊说明

5.1 合同签订之日起3日内，承担方需根据实际情况和相关规范编制监测方案并提交给委托方，经委托方批准后执行。

监测的技术标准和要求须符合国家及地方现行法律法规及相关规范、规定要求。承担方须根据委托方相关要求及监测技术要求，结合委托方提供的相关技术资料（图纸等）以及项目实际情况实施监测。

委托方提供的监测方案（如有）仅供参考，承担方实施的监控测量频率不得低于委托方要求的及相关强制标准要求的的监测频率。监测实施中，承担方应根据施工合同需检测的内容、相关要求和本监测合同约定的监测要求和相关部门审批要求，以实现监测效果，确保工程施工安全和基坑结构安全为目的，自行编制、完善监测实施方案；承担方编制的监测实施方案须按相关规定报送审批，承担方须严格按审定的监测实施方案开展第三方监测工作。

在合同约定的监测范围内，因完善监测实施方案引起增加的监测工作，委托方不再另行支付费用。

5.2 遇到争议、突发情况，提出处理建议方案，对技术难点组织召开专家论证会。

5.3承担方按本项目相关国家标准、地方标准、行业规定和委托方要求，形成监测报告。监测报告经监测人员及负责人签字、承担方法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖监测机构公章或者检测专用章后提交给委托方。

第六条 履约担保

6.1履约保证金的形式：现金（对公银行转账）。

6.2履约保证金的金额：中选总价的5%；

账户名称：重庆科学城城市建设集团有限公司

账号：50001033600050216755

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝康居西城支行

6.3履约保证金提交时间：中选公示结束后3个工作日内，承担方向委托方提交履约保证金，对未缴清履约保证金的，不得与其签订合同。

6.4违约责任：如承担方未按以上规定时间缴纳履约保证金，委托方将视其为不诚信行为，并作为无故弃选处理，取消其承担方资格，没收竞选保证金。

6.5退还时间：提交所有合格的监控量测报告后14天内无息退还。

6.6担保范围：承担方未按照中选通知书、比选文件和投标竞选文件约定与委托人签订合同或未按签订合同的约定履行相关义务，应当向委托人承担的违约责任和赔偿因此造成的一切损失、利息等，以及委托人为实现前述债权而支出的律师费、仲裁费/诉讼费、差旅费、保全担保费、保全费、执行费、鉴定费等实现债权的全部费用。

第七条 低价风险担保

7.1低价风险保证金的形式：现金（对公银行转账）

7.2低价风险保证金的金额：低价风险保证金金额为超过15%部分的3倍，低价风险保证金金额=（总价最高限价×85%-中选价）×3，且最高不超过总价最高限价的85%。

账户名称：重庆科学城城市建设集团有限公司

账号：50001033600050216755

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝康居西城支行

7.3低价风险保证金的提交时间：中选公示结束后3个工作日内，承担方向委托方提交低价风险保证金，对未缴清低价风险保证金的，不得与其签订合同。

7.4低价风险保证金的期限：自低价风险保证金生效之日起至项目验收合格之日止。

7.5如承担方未按以上规定时间缴纳低价风险保证金，委托方将视其为不诚信行为，并作为无故弃选处理，取消其承担方资格，没收竞选保证金。

7.6低价风险保证金的退还时间：提交所有合格的监控量测报告后14天内无息退还。

7.7担保范围：承担方未按照中选通知书、比选文件和投标竞选文件约定与委托人签订合同或未按签订合同的约定履行相关义务，应当向委托人承担的违约责任和赔偿因此造成的一切损失、利息等，以及委托人为实现前述债权而支出的律师费、仲裁费/诉讼费、差旅费、保全担保费、保全费、执行费、鉴定费等实现债权的全部费用。

## 第八条 合同费用及支付方式

8.1 合同费用：合同含税包干金额为人民币                      元（大写：                       ），其中不含税金额为人民币     元（大写：      元整），税率为xx%，如本合同履行期间，遇国家相关规定或政策文件发生税率调整的，则按调整后的税率确定税金。

8.2 合同费用计价原则：

8.2.1 本次投标报价为总价包干报价，报价按依据《工程勘察设计收费管理规定》的通知计价格【2002】10号文件里面关于测量的收费条款，并根据监测方案、国家有关监测费用定额结合自身实力，合理报价。报价中应包含监测人员、设备、材料、管理费、外业监测、数据处理、提交资料，与设计单位、施工单位的配合、后续服务、风险、责任、利润、税金等完成监测内容所涉及的一切费用。

8.2.2 本工程投标报价应综合考虑承担方派驻现场所有人员的住宿费、水电费、交通费、通讯费、税金、利润、开办费、技术措施费、机械设备进出场费、管理费、外业监测、数据处理、提交资料，与设计单位、施工单位的配合、后续服务、风险费、政策性文件规定费用等一切因实施本工程监测服务产生的全部费用。本工程监测费用在合同实施期间不因工程的工期延长等因素而调整。

8.2.3 承担方的投标报价，应是完成合同条款上所列比选项目范围及监测服务期内的全部，不得以任何理由予以重复，作为承担方计算监测费总价的依据。

8.2.4 承担方必须严格按照图纸和委托方的要求提供服务，并符合现行的相关规范的要求。否则，一切后果由承担方负责。凡服务中出现质量问题，承担方必须无条件按委托方提出的整改方案处理，整改所需费用由承担方负责，否则，视承担方违约，一切损失和后果由承担方负责。

8.2.5 承担方的监测方案必须满足相关规范和设计要求，如果需要监测项目的施工方案发生变更，承担方的监测方案和测试内容应作相应调整，但监测费用不变。委托方、设计单位、施工单位最终审查通过的施工监测方案或测试内容有可能由于施工要求或专家评审等原因在施工过程中进行调整（如增加布点和监测频率等），承担方应无条件接受并考虑该风险，委托方并不会因此增加监测费用。

8.2.6 承担方可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

8.3 合同费用支付方式：

（1）监测人员、设备进场完成报务及监测方案完成审批后30日内支付本项目监测合同金额的 20%；

（2）本项目竣工验收合格后30日内，累计支付至本项目监测合同金额的 50%；项目竣工验收合格以出具真实、合格的第三方监测成果资料为准。

（3）本项目监测合同内容完成、合同终止，且监测资料移交并办理结算后，支付至合同结算金额的100%，所有支付均不计利息。

（4）委托方每次付款的 15 个工作日前，承担方应当提交付款申请、证明文件及合法足额增值税专用发票。因承担方未按时提供上述付款申请材料而致使委托方迟延付款的，委托方不承担延迟付款的违约责任。

乙方确认并知悉：本合同项下的全部付款义务均由项目业主承担，即代理业主不承担任何付款义务。乙方承诺不因项目业主未如约履行付款义务而追究代理业主的违约责任，否则由此给代理业主造成的一切损失（包括但不限于律师费、保全担保费、案件受理费、鉴定费、公证费）由乙方足额承担。

本合同项下约定付款义务由重庆西永微电子产业园区开发有限公司（项目业主）承担。由重庆科学城城市建设集团有限公司（代理业主）负责履行除付款以外的义务。重庆西永微电子产业园区开发有限公司（项目业主）另有要求的，按项目业主要求执行。乙方向项目业主开具发票，若乙方未开具合法有效的发票，项目业主有权拒绝付款，且不承担违约责任。

## 第九条 委托方、承担方责任

9.1 委托方责任

9.1.1 委托方向承担方提供第三方监测的技术要求及相关资料。

9.1.2 对第三方监测有特殊要求或变更时，应以书面形式通知承担方。

9.1.3有权对委托方认为不称职的承担方现场代表提出要求更换的权利。

9.1.5有权监督承担方办理参加本次试验工作人员的意外保险和工伤保险，费用由承担方自行承担。

9.1.6 按本合同约定支付监测费用。

9.1.7合同履行期间，委托方有权因项目需要或自身原因而要求停止监控、试验工作或解除合同。合同自解除通知送达之日起解除，解除异议期为7天。

9.2 承担方责任

9.2.1 承担方严格按国家及地方相关的技术规范、标准及委托方的有关规定进行工程第三方监测。

9.2.2 承担方应按时完成各项第三方监测，确保监测数据的准确、可靠。

9.2.3 出具真实、合格的第三方监测成果资料，并对第三方监测成果的质量负相关责任。

9.2.4 承担方在第三方监测中出现差错， 按合同比例承担差错部分给委托方所造成的相关经济损失。 9.2.5 在第三方监测过程中承担方必须接受现场监理和委托方现场代表的监督管理和旁站。

9.2.6 指派（姓名：             执业资格及等级：             注册证书号：              联系方式：              电子邮箱：               ）为现场代表，负责合同履行，按要求组织监测，解决由承担方负责的各项事宜。承担方中途更换现场代表，应提出书面申请征得委托方和监理单位书面同意后方可换人。

9.2.7 提出监测方案，并报委托方审核确认。

9.2.8 必须在规定日期内进入施工场地，严格本合同约定开展监测工作，保证监测质量，及时提交监测报告。

9.2.9 负责为施工现场人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和第三者责任险。因承担方原因造成任何人员伤亡（包括第三方人员伤亡在内），所造成的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费等费用和法律责任均由承担方承担。给委托方造成损失的（包括但不限于声誉及经济损失），承担方还应进行赔偿。

9.2.10 现场所使用材料、仪器设备的保管由承担方自行负责。

9.2.11 承担方除应履行本合同各项义务外，还须执行委托方安全生产、文明施工方面的规章制度，服从委托方代表对承担方安全生产、文明施工及执行各项规章制度方面的检查及奖罚，承担方违反委托方规章制度而给委托方造成损失的，承担方应当赔偿。

9.2.12 承担方对监测方案和数量负责，如施工图范围内因监测数量不够而达不到规范要求，承担方自行补足监测数量，不另增加费用；如实际监测数量比合同要求数量少或者取消合同中某项监测内容，则按合同约定相应扣减费用。

第十条 违约责任

10.1 承担方不按委托方通知的时间进场监测的，承担方每日按合同暂定总价款的千分之五向委托方承担违约责任；承担方不按委托方通知的时间进场开工监测超过3天的，承担方按合同暂定总价款10%向委托方承担违约责任；承担方不按委托方通知的时间进场开工监测超过10天，委托方有权单方解除合同，合同解除后，承担方应另向委托方支付合同暂定总价款的20%作为违约金，且委托方将没收履约保证金和低价风险保证金。

10.2 承担方应在合同签订之日起3日内向委托方提交监测方案，逾期提供的，承担方每逾期一日承担合同暂定总价5‰的违约金，逾期5日未向委托方提交监测方案的，委托方有权解除合同，要求承担方赔偿损失并承担合同暂定总价20%的违约金。

10.3 合同履行期间，因委托方原因要求需停止监测、试验工作或解除合同时，按监测、试验完成且委托方认可的实际工作量支付费用，委托方不支付违约金，也不赔偿其他损失。

10.4 委托方未按合同约定按时支付监测费，每逾期一日应支付合同暂定总价万分之二的违约金，违约金上限不超过应支付合同暂定总价的1%。因承担方原因导致委托方逾期支付的，委托方不承担逾期支付的违约责任。

10.5 承担方接到委托方或施工方通知后，未按合同约定时限完成监测并出具合法有效的监测报告的，每逾期一日应支付合同暂定总价 5‰的违约金；逾期超过5天的，承担方按合同暂定总价的10%向委托方承担违约责任； 逾期超过15天的，视为承担方严重违约，委托人有权单方解除本合同、要求承担方退还全部已付费用，并有权要求承担方赔偿其全部损失（包括但不限于委托方的直接经济损失以及为保障自身合法权益所支付的诉讼费、律师费、担保费、保全费、执行费、差旅费等），委托方还有权要求承担方按照签约合同暂定总价的30%支付违约金。

10.6若承担方未按批准的第三方监测方案内容实施，视为承担方严重违约，委托方有权单方解除本合同、要求承担方退还全部已付费用，并有权要求承担方赔偿其全部损失（包括但不限于委托方的直接经济损失以及为保障自身合法权益所支付的诉讼费、律师费、担保费、保全费、执行费、差旅费等），委托方还有权要求承担方按照签约合同暂定总价的30%支付违约金。

10.7 承担方提供的第三方监测成果质量不符合本合同和相关规范要求，承担方负责无偿重测（试） ， 以满足委托方的要求。若经过重测（试），但监测成果质量仍不符合上述要求的，视为承担方严重违约，委托方有权单方解除本合同、要求承担方退还全部已付费用，并有权要求承担方赔偿其全部损失（包括但不限于委托方的直接经济损失以及为保障自身合法权益所支付的诉讼费、律师费、担保费、保全费、执行费、差旅费等），委托方还有权要求承担方按照签约合同暂定总价的30%支付违约金，且将没收履约保证金和低价风险保证金。

10.8 因承担方监测失误或因承担方监测造成安全质量事故的，承担方应立即采取补救措施，赔偿给委托方或第三人造成的直接损失，并按国家相关法律规定追究法律责任。

10.9 承担方对监测数据、监测报告的真实性、准确性负责，承担方监测数据、监测报告造假的，委托方有权解除合同，要求承担方赔偿全部损失并承担合同暂定总价30%的违约责任。

10.9 承担方违法挂靠、违法转包、违法分包或未经委托方许可擅自分包的，委托方有权解除合同，并要求承担方赔偿由此给委托方造成的一切损失。

10.10 承担方发现施工现场存在异常情况后，未及时采取必要措施、通知各方而造成损失的，承担方按过错承担赔偿责任，情节严重的，委托方有权解除合同，要求承担方承担合同暂定总价30%的违约金。

10.11由于承担方原因造成监测点次减少的，委托方有权要求承担方承担10万元/次的违约金、扣减监测费用、要求承担方按合同要求重新监测，并由承担方承担由此引起委托方的经济损失及技术责任。

10.12 承担方承诺在监测中使用的设备、技术知识产权不受任何第三方起诉，否则由此给委托方造成的一切损失由承担方承担。

10.13承担方派驻工地的现场代表不配合委托方工作或不能胜任工作的或不称职的，委托方有权要求承担方更换相应人员，承担方应在委托方要求更换之日起48小时内完成更换并向委托方提交新的人员名单，否则，委托方有权解除合同，合同解除后，承担方应退还委托方已支付的所有款项并另向委托方支付本合同暂定总价款20%的违约金，承担方已提交的成果资料所有权归委托方所有。

10.14 未经委托方同意，承担方不得擅自更换现场代表，否则委托方有权要求承担方支付10万元/人/次的费用，承担方擅自更换现场代表超过2次（含）的，委托方有权解除合同，要求承担方赔偿损失并承担合同暂定总价20%的违约金。

10.15本合同无论任何原因终止或解除，承担方所有人员、设备必须在合同终止或解除之日起三个工作日内撤离施工现场并向委托方移交有关的所有工程资料。

10.16 承担方不具备本项目要求的资质或承担方派出的现场代表、工作人员不具备相应的证书、资质的，委托方有权解除合同，要求承担方赔偿损失并支付合同暂定总价30%的违约金。

10.17 委托方提交给承担方的所有数据、技术等资料的知识产权归委托方所有，承担方在本项目中提交给委托方的监测方案、监测报告、月报、周报、总结报告等所有成果资料的知识产权归委托方所有，未经委托方同意，承担方不得以复制、出版、公开、向第三人透露等方式进行使用，否则委托人有权要求承担方赔偿损失并承担合同暂定总价30%的违约金。

10.18监测服务期限内，如发生地质灾害或极端天气等自然灾害情形或其他任何突发情况时，承担方项目负责人或技术负责人未按委托方通知的时间、地点抵达工程项目现场、或拒绝按委托方通知的时间、地点抵达工程项目现场、或发生委托方无法联系上的情形的，第一次发生，承担方应按0.5万元/人·次向委托方承担违约责任；第二次发生，承担方应按1万元/人·次向委托方承担违约责任；第三次发生，承担方应按2万元/人·次向委托方承担违约责任，累计次数按双倍处罚。如发生地质灾害或极端天气等自然灾害情形或其他任何突发情况给委托方造成经济损失或任何其他损失的，且承担方存在过错的，承担方应按暂定签约合同价的20%向委托方承担违约责任。

10.19如承担方违约，委托方为维护自身权益而支付的律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等费用由承担方承担。

第十一条 安全保密工作

11.1 在本合同订立前、履行中及终止后，未经委托方书面同意，承担方对委托方提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

11.2承担方违反上述约定导致委托方遭受损失或不利影响的，承担方应按本合同总价款的30%向委托方支付违约金，并赔偿由此导致的委托方损失。

11.3承担方对提交给委托方的监测总结报告等项目成果保密，未经委托方同意，不得擅自将监测总结报告等项目成果向任何第三方提供或将其用于任何其他项目，否则委托方有权要求承担方承担赔偿责任。

11.4 保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响

第十二条 争议解决方式

本合同在执行过程中若发生争议，委托方、承担方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门 调解，协商或调解不成，委托方、承担方同意向项目所在地的人民法院提起诉讼。

第十三条 其他事项

13.1 本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议。

13.2 本合同经各方均加盖合同专用章或公章后生效。

13.3 本合同一式  份，委托方执   份，承担方执   份，具有相同法律效力。

第十四条 合同附件

附件1：廉洁协议

以上附件属于本合同重要组成部分，与本合同具备同等法律效力。若附件内容与本合同内容不一致的，以本合同内容为准。

（以下无合同正文）

委托方（项目业主）：                        委托方（代理业主）：

重庆西永微电子产业园区开发有限公司          重庆科学城城市建设集团有限公司

项目经办人：                                   项目经办人：

承担方：

联系地址：

联系电话：

开户银行：

银行账户：

合同签订时间：        年        月        日

附件1：廉洁协议

廉 洁 协 议

委托方：

重庆西永微电子产业园区开发有限公司（项目业主）

重庆科学城城市建设集团有限公司（代理业主）

承担方：                        公司

项目名称：西永综保区进口整车展示及存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程第三方涉轨监测

项目地址：高新区含谷镇

为加强项目实施中的党风廉政建设，保证项目高效优质，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，双方特订立本《廉洁协议》。

第一条  双方的责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设行政主管部门的规定。

（二）严格执行 西永综保区进口整车展示及存储中心及周边配套工程—广达生活区A线道路东延段工程第三方涉轨监测 合同，自觉遵守合同。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）任何一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同的行为，任何一方有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 委托方应遵守的内容

（一）委托方及其工作人员不得索取、接受或者变相接受承担方的财物。不得在承担方报销任何应由委托方或个人支付的费用等。

（二）委托方工作人员不得接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得接受承担方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托方及其工作人员不得要求或者接受承担方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托方工作人员的配偶、子女不得从事与委托方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）除本合同规定外，委托方及其工作人员不得以任何理由向承担方推荐分包单位，不得要求承担方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  承担方应遵守的内容

（一）承担方应承诺投标过程中不存在任何违纪违规行为，并承诺在合同履行过程中，严格遵守本合同约定以及国家法律法规。

（二）承担方不得以任何理由向委托方及其工作人员行贿或馈赠财物。

（三）承担方不得以任何名义为委托方及其工作人员报销应由委托方或个人支付的任何费用。

（四）承担方不得以任何理由邀请委托方及其工作人员外出旅游或安排委托方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）承担方不得为委托方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（六）承担方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害委托方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向委托方承诺的上述其他廉政义务。

（七）承担方如果委托方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向委托方组织或上级单位举报。委托方和工程监理部门不得找任何借口对承担方进行报复。委托方对举报属实或严格遵守廉政合同的承担方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条  违约责任

（一）委托方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承担方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承担方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给委托方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托方建议建设行政主管部门给予承担方二至五年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条  本《廉政协议》的监督单位为项目双方的纪检监察机构。委托方纪检监督电话：            ，承担方纪检监督电话：            。

第六条  本协议有效期为委托方和承担方双方签署之日起至该合同工程完工验收后止。

第七条  本协议作为       合同的附件，与       合同具有同等的法律效力，经双方单位均加盖公章或合同专用章后生效。

（以下为签章页）

委托方：重庆西永微电子产业园区开发有限公司（项目业主）

委托方：重庆科学城城市建设集团有限公司（代理业主）

承担方：

项目经办人：

联系电话：

第五章  技术标准和要求

按国家、重庆市及重庆高新区主管部门或行业协议等发布的有关轨道交通第三方监测的规范、规程、标准及相关规定执行。

第六章 竞选文件格式

目  录

一、竞选函部分（含资格审查部分）

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）低价风险担保提交承诺书（如有）

（四）竞选人基本情况表

（五）项目管理机构

（六）财务要求

（七）类似项目情况表

（八）承诺

（九）其他资料

一、竞选函部分

（项目名称）

竞 选 文 件

竞选函部分（含资格审查部分）

竞选人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

目 录

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）低价风险担保提交承诺书（如有）

（四）竞选人基本情况表

（五）项目管理机构

（六）财务要求

（七）类似项目情况表

（八）承诺

（九）其他资料

（一）竞选函

（比选人名称）：

1、我方已仔细研究了		      （项目名称）竞争性比选文件的全部内容，包括但不限于竞选人须知、合同条件、试验监测工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解并完全理解了竞争性比选文件规定监测的合同范围，工作要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我方愿意以人民币为（大写）	        （¥          ）的竞选总报价完成本项目，本项目的项目负责人       ，服务期满足竞争性比选文件要求，按合同约定实施和完成服务内容。服务质量达到竞争性比选文件的要求。

2、我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3、随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币       （大写）（¥        元）。

4、如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺按照竞选人员组建项目监测部，并按竞争性比选文件要求完成监测工作。

5、我方在此声明，所递交的竞选文件及相关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第20.3项规定的任何一种情形。

6、 	    （其他补充说明）。

竞选人：                             （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年      月     日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

系                                 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（双面）复印件

竞选人：                              （盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人        （姓名）系                      （竞选人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                   （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。

代理人无转委托权。

竞  选  人：                                （盖单位公章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

| 附：法定代表人身份证（双面）复印件 | 附：委托代理人身份证（双面）复印件 |
| --- | --- |

年       月       日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书和本人身份证复印件。

- 法定代表人身份证明及授权委托书原件和本人身份证复印件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份在比选现场出具。

（三）低价风险担保提交承诺书

（竞选报价低于比选项目最高限价85%时采用）

（比选人名称）    ：

我公司    （竞选人名称）    参加了你公司    （项目名称）    的竞选。我公司竞选报价低于最高限价的85%，若获得中选资格，我公司承诺按照竞争性比选文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担竞争性比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

竞  选  人：            （盖单位公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年    月   日

（四）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

（五）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表填项目负责人、项目技术负责人等相关信息

项目负责人及项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（六）财务要求

竞选人根据竞选文件要求提供

（七）类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（八）承诺

（九）其他资料